Bazar Master Roadmap

نقشه جامع حرکت از Private Beta تا L7 Capital Track

نسخه مرجع محصول، تست‌های مرحله‌ای، مدل لایسنس، چرخه ۳۰ معامله‌ای، قیمت‌گذاری و مسیر اجرا

Version: v1.0 · Date: 2026-06-13 · Scope: Bazar Audit / Bazar SaaS

اصل مرکزی سند Bazar نباید به ژورنال معاملاتی، آموزش ستاپ، سیگنال‌فروشی یا پراپ فرسایشی تبدیل شود. مسیر درست: آدیت، ترمیم، تست، اعتبارسنجی، استخراج DNA، ابزار انضباطی، پاسپورت و سپس مسیر سرمایه است.

# فهرست اجرایی

• تعریف دقیق محصول و مرزهای غیرقابل مذاکره

• وضعیت فعلی پروژه و P0های باقی‌مانده

• اصل چرخه ۳۰ معامله‌ای و اصلاح عددهای ۱۰۰/۱۵۰/۳۰۰

• معماری L1 تا L7 با خروجی، تست و Gate هر سطح

• مدل Bazar Progress License و Verified Trader Passport

• قیمت‌گذاری جهانی پیشنهادی و منطق درآمدی

• معماری فنی، Agent، دیتابیس، امنیت و privacy

• تست‌های مرحله‌ای، Go/No-Go Gates و مسیر Sprintها

# ۱. تعریف محصول و Positioning

Bazar Audit یک ژورنال معاملاتی، ابزار ثبت معامله، آموزش ستاپ، سیگنال‌فروش، اکسپرت آماده یا پراپ نیست. Bazar یک Trading Strategy Audit & Improvement Engine است؛ یعنی موتور آدیت و بهبود استراتژی معاملاتی که از روی داده واقعی کاربر کار می‌کند، نه از روی وعده‌های بازاری.

تعریف یک‌خطی Bazar استیمنت معاملاتی را فقط گزارش نمی‌کند؛ آن را به یک سیستم بهبود مبتنی بر شواهد تبدیل می‌کند.

## مرزهای غیرقابل مذاکره

• No live market data: سیستم به دیتای زنده بازار وصل نمی‌شود.

• No live signal: هیچ buy/sell signal تولید نمی‌شود.

• No price-specific recommendation: ورود، خروج، SL یا TP لحظه‌ای داده نمی‌شود.

• No investment advice: خروجی‌ها آموزشی/تحلیلی و مربوط به عملکرد تاریخی کاربر هستند.

• Tool-bound AI: هر عدد و قضاوت عملکردی باید از موتور deterministic یا داده محاسبه‌شده بیاید، نه از حدس Agent.

# ۲. وضعیت فعلی پروژه

پروژه اکنون در فاز L1 Private Beta Hardening است. هسته اولیه آدیت، report انسانی، تفکیک Finding/Observation، زبان evidence-aware و UI سه‌زبانه شکل گرفته‌اند. محصول هنوز برای فروش عمومی آماده نیست، اما برای beta محدود بعد از قفل شدن P0ها قابل ارائه است.

| بخش | وضعیت فعلی | ریسک باقی‌مانده |
| --- | --- | --- |
| Landing / Private Beta | طراحی v2.4، متن‌های FA/AR/EN اصلاح‌شده، CTA بدون “free” | نیاز به تست سه‌زبانه و کنتراست نهایی |
| Access Code | متن one-time code اصلاح شده | کد نباید هیچ‌وقت روی صفحه نمایش داده شود؛ فقط ایمیل شود |
| Usage Gate | نسخه محلی/بتا وجود دارد | باید Supabase یا DB واقعی جایگزین beta_usage.json شود |
| Report Layer | Evidence-aware و Watchlist Drag اضافه شده | Bazar Score و رنگ Observationها باید کامل evidence-aware شوند |
| Export | HTML/Markdown report موجود | PDF نهایی report باید جدا از landing page ساخته شود |

## P0های بسته‌شدنی قبل از Beta واقعی

1. حذف کامل fallback نمایش کد روی صفحه در صورت SMTP failure.

2. ارسال کد فقط به ایمیل و verify واقعی ایمیل.

3. هر ایمیل تأییدشده فقط یک report رایگان/بتا بگیرد.

4. مهاجرت usage و report history از فایل JSON به Supabase یا دیتابیس واقعی.

5. اضافه شدن equity curve / cumulative PnL به report.

6. بازطراحی Bazar Score به Performance Score + Evidence Score + Data Quality Score.

7. رنگ و زبان Observationها خنثی شود؛ Findingها رنگ severity بگیرند.

8. تست full flow: email → code → upload → report → duplicate email block.

# ۳. اصل چرخه ۳۰ معامله‌ای

اصلاح مهم نسبت به نسخه قبلی پلن: چرخه عملیاتی Bazar باید ۳۰ معامله بماند. عددهای ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۳۰۰ نباید شرط عمومی عبور باشند؛ فقط سطح اطمینان و نوع claim را تغییر می‌دهند. این تفاوت حیاتی است، چون اگر کاربر مجبور شود ماه‌ها یا سال‌ها برای هر سطح معامله کند، محصول شبیه آکادمی فرسایشی می‌شود، نه SaaS رشد تریدر.

فرمول مرجع محصول ۳۰ معامله برای شروع بهبود. ۱۰۰ معامله برای اعتماد بیشتر. ۳۰۰ معامله برای اعتبارسنجی عمیق.

| تعداد معامله | نقش در Bazar | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ۳۰ | Cycle عملیاتی | واحد اصلی Playbook، Progress Review و ارتقای status |
| ۶۰ | دو چرخه | برای دیدن جهت تغییر رفتار و early progress |
| ۹۰ | سه چرخه | برای DNA Candidate سبک و بررسی تکرارپذیری اولیه |
| ۱۰۰+ | شواهد بهتر | برای insightهای آماری قوی‌تر و کاهش خطای sample |
| ۲۰۰-۳۰۰+ | اعتبارسنجی عمیق | برای ML، سرمایه جدی، و ادعاهای قوی‌تر |

نتیجه: کاربر از L1/L2 سریع value می‌گیرد، هر ۳۰ معامله یک وضعیت جدید می‌گیرد، و مسیر تا L7 با ۱۸۰ تا ۲۱۰ معامله قابل تصور است؛ نه اینکه دو سال تکلیف انجام دهد.

# ۴. مدل کلی سطح‌ها و لایسنس‌ها

| Level | نام سطح | واحد معامله | لایسنس/Status خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Audit Engine | استیمنت اولیه، حداقل عملیاتی ۳۰ معامله | Audit Access License |
| L2 | Personal Strategy Playbook | Playbook برای ۳۰ معامله بعدی | Playbook Active License |
| L3 | Progress Mentor | یک چرخه ۳۰ معامله‌ای جدید | Cycle Verified License |
| L4 | Strategy DNA Engine | ۲ تا ۳ چرخه یا history قبلی معتبر | Strategy DNA Candidate / Verified |
| L5 | Discipline Expert / Personal Model | قوانین پایدار + shadow cycle | Automation Ready License |
| L6 | Verified Trader Passport | چند cycle معتبر، نه لزوماً ۳۰۰ معامله جدید | Bazar Verified Trader Passport |
| L7 | Capital Track | مسیر مرحله‌ای capital watchlist / simulated / allocation | Capital Track Candidate License |

تعریف حقوقی لایسنس لایسنس Bazar مجوز رسمی سرمایه‌گذاری، تضمین سود یا توصیه مالی نیست. لایسنس یعنی کاربر این سطح از مسیر داده، نظم، تست و اعتبارسنجی Bazar را پاس کرده است.

# ۵. L1 — Audit Engine

هدف L1 این است که کاربر با حداقل friction یک گزارش انسانی، عددی و قابل دفاع از وضعیت عملکرد خود بگیرد. L1 نباید فقط dashboard باشد؛ باید اولین لحظه “این دقیقاً مشکل من است” را بسازد.

| موضوع | جزئیات L1 |
| --- | --- |
| ورودی | CSV/statement با trade_id، open_time، close_time، symbol، pnl؛ ستون‌های pnl_R، session، setup_tag، commission، spread اختیاری |
| خروجی | Trading Health Summary، equity curve، key metrics، insights، report انسانی، debug JSON مخفی |
| Insights MVP | EDGE_BELOW_BREAKEVEN، SESSION_TOXICITY، SYMBOL_NO_EDGE، TRADE_COUNT_CLIFF، POST_LOSS_DECAY، PAYOFF_IMBALANCE، SYSTEMIC_UNDERPERFORMANCE |
| Evidence Rule | p<0.05 یعنی Finding؛ p>=0.05 با effect منفی یعنی Observation/Watchlist، نه حکم قطعی |
| License | Audit Access License |

## تست‌های پذیرش L1

• Demo profile و Your File banner درست کار کنند.

• Random trader false positive rate برای Findingهای MED/HIGH زیر ۱۰٪ بماند.

• Recoverable فقط از Finding معتبر ساخته شود؛ Watchlist Drag برای Observation.

• Equity curve براساس ترتیب واقعی معاملات ساخته شود.

• فایل ناقص یا invalid نباید quota ایمیل را بسوزاند.

• duplicate email بعد از report موفق block شود.

• هیچ خروجی شامل سیگنال، توصیه مالی یا وعده سود نباشد.

# ۶. L2 — Personal Strategy Playbook

L2 نقطه‌ای است که Bazar از گزارش‌دهی ساده جدا می‌شود. خروجی L2 باید Playbook عملی برای ۳۰ معامله بعدی باشد، نه یک مقاله آموزشی عمومی. L2 فقط از داده و گزارش L1 کاربر استفاده می‌کند.

| موضوع | جزئیات L2 |
| --- | --- |
| شرط ورود | L1 موفق + حداقل ۳۰ معامله معتبر یا Data Collection Playbook برای داده کمتر |
| خروجی | Personal Strategy Playbook v1، شامل keep/limit/remove/research rules و Next 30 Trades Protocol |
| Allowed | محدودسازی session/symbol، max trades/day، cooldown بعد از loss، risk rule، tracking requirements |
| Forbidden | buy/sell، entry price، SL/TP زنده، نماد جدید پیشنهادی، وعده سود |
| License | Playbook Active License |

## قواعد طراحی L2

• Finding به action مشخص تبدیل می‌شود.

• Observation به tracking rule تبدیل می‌شود، نه حذف قطعی.

• اگر ruleها بیش از حد معاملات را حذف کنند، سیستم “over-filter risk” هشدار می‌دهد.

• اگر داده کافی نیست، خروجی باید Data Collection Playbook باشد.

• هر Playbook باید success/failure criteria داشته باشد.

# ۷. L3 — Progress Mentor

L3 قلب retention محصول است. کاربر ۳۰ معامله بعدی را می‌آورد و Bazar بررسی می‌کند آیا Playbook باعث بهبود شده، کاربر آن را رعایت کرده، یا نتیجه inconclusive است.

| موضوع | جزئیات L3 |
| --- | --- |
| ورودی | Playbook v1 + ۳۰ معامله جدید + audit قبلی + audit جدید |
| خروجی | Progress Review: improved / deteriorated / inconclusive |
| Scores | Adherence Score، Performance Delta، Risk Behavior، Outlier Dependence، Evidence Strength |
| خطر اصلی | نسبت دادن improvement به Playbook در حالی که کاربر Playbook را رعایت نکرده |
| License | Cycle Verified License |

## تست‌های پذیرش L3

• سیستم بتواند trades قدیمی و جدید را جدا کند.

• اگر Playbook رعایت نشده، نتیجه نباید به Playbook نسبت داده شود.

• اگر improvement از یک outlier آمده، هشدار بدهد.

• اگر sample در سگمنت کم است، حکم قطعی ندهد.

• هر progress review باید Playbook v2 / keep / adjust / reset / collect more data پیشنهاد کند.

# ۸. L4 — Strategy DNA Engine

L4 بعد از حداقل چند cycle یا history معتبر فعال می‌شود. هدف آن استخراج DNA موفق و ناموفق استراتژی کاربر است. این بخش نباید با “آموزش ستاپ” اشتباه شود؛ DNA از داده خود کاربر استخراج می‌شود.

| موضوع | جزئیات L4 |
| --- | --- |
| شرط ورود عادی | ۲ تا ۳ چرخه ۳۰ معامله‌ای یا history قبلی معتبر با metadata خوب |
| خروجی | Winning DNA، Losing DNA، Execution DNA، Risk DNA، Behavioral DNA، Data Gaps |
| Confidence Levels | DNA Candidate Low / Medium / Verified |
| تفاوت با L2 | L2 پلن ۳۰ معامله‌ای می‌دهد؛ L4 ساختار تکرارشونده موفق/ناموفق را استخراج می‌کند |
| License | Strategy DNA Candidate یا Strategy DNA Verified |

## تست‌های پذیرش L4

• DNA بدون تکرارپذیری ساخته نشود.

• Winning DNA از یک trade بزرگ یا lucky streak ساخته نشود.

• هر DNA item باید sample و evidence status داشته باشد.

• Data gaps صریح نمایش داده شود.

• اگر setup_tag نیست، خروجی باید Behavioral Pattern Reconstruction باشد، نه Setup DNA قطعی.

# ۹. L5 — Discipline Expert / Personal Model Builder

L5 باید دو شاخه داشته باشد. شاخه سریع‌تر، Discipline Expert است؛ یعنی ابزاری که جلوی شکستن قوانین خود کاربر را می‌گیرد. شاخه سنگین‌تر، Personal ML Model است و فقط با داده زیاد و metadata خوب مجاز است.

| شاخه | شرط ورود | خروجی | داده لازم |
| --- | --- | --- | --- |
| L5A Discipline Expert | قوانین رفتاری و risk/session/symbol روشن | Guard شخصی: cooldown، max trades/day، session/symbol/risk limits | ۳۰ تا ۶۰ معامله هم می‌تواند کافی باشد |
| L5B Personal ML Model | داده زیاد، setup_tag، MFE/MAE، SL/TP، چند cycle | مدل ریسک تخلف/کیفیت context، نه پیش‌بینی قیمت | ۲۰۰ تا ۳۰۰+ معامله |

## تست‌های پذیرش L5

• Expert هیچ trade مستقلی باز نکند.

• همه guardها log و shadow mode داشته باشند.

• Rule violationها قابل export و review باشند.

• Backtest/replay نشان دهد guard چه معاملات خارج از DNA را block می‌کرد.

• ML بدون validation و confidence وارد UI اصلی نشود.

# ۱۰. L6 — Verified Trader Passport

L6 باید status قابل اعتماد بسازد، نه فروش مدرک. Passport باید نشان دهد کاربر چه داده‌ای داده، چند cycle پاس کرده، چه stability و discipline دارد، و سطح اعتبارش چقدر است.

| موضوع | جزئیات L6 |
| --- | --- |
| شرط ورود | حداقل یک L3 واقعی؛ برای Verified بهتر: ۲ یا ۳ cycle و DNA Candidate |
| خروجی | Bazar Verified Trader Passport |
| اجزا | Verified trades count، cycles completed، strategy stability، risk discipline، drawdown behavior، post-loss behavior، capital readiness |
| اعتبار زمانی | Passport باید expire/renew شود؛ بازار و رفتار کاربر ثابت نمی‌ماند |
| License | Bazar Verified Trader Passport / Capital Ready Candidate |

## تست‌های پذیرش L6

• Passport بدون رضایت کاربر public نشود.

• Raw statement یا جزئیات حساس بدون opt-in نمایش داده نشود.

• Scoreها traceable و قابل audit باشند.

• Lucky streak کوتاه نباید Passport قوی بسازد.

• هر Passport باید سطح evidence را نشان دهد: Provisional / Verified / Capital Candidate.

# ۱۱. L7 — Bazar Capital Track

L7 نباید با عجله تبدیل به پراپ معمولی یا challenge-fee business شود. مسیر درست: توسعه تریدر، اعتبارسنجی، آمادگی سرمایه، و بعد allocation کنترل‌شده. L7 خود یک مسیر مرحله‌ای است، نه یک دروازه یکباره.

| Stage | نام | توضیح |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Capital Watchlist Candidate | کاربر با Passport معتبر وارد watchlist می‌شود؛ سرمایه واقعی هنوز نیست. |
| 7.2 | Simulated Capital Track | عملکرد تحت قوانین سرمایه فرضی و risk limits سنجیده می‌شود. |
| 7.3 | Small Allocation Candidate | فقط با contract، legal review و risk cap. |
| 7.4 | Scaling Candidate | افزایش تدریجی بعد از چند cycle پایدار و بدون drawdown breach. |

## تست‌های پذیرش L7

• هیچ کاربر بدون L6 وارد L7 نشود.

• Risk limits hard-coded و enforce شوند.

• Consent، privacy و legal review قبل از investor view الزامی است.

• Drawdown breach باعث freeze/renewal review شود.

• Bazar باید نقش حقوقی خود را مشخص کند: analytics، marketplace، evaluator، prop یا allocator.

# ۱۲. مدل لایسنس و Status

لایسنس نقطه قوت محصول است، چون کاربر فقط report نمی‌گیرد؛ وضعیت قابل ارتقا می‌گیرد. اما لایسنس باید با کلمات دقیق عرضه شود تا بوی مجوز رسمی مالی، تضمین سود یا فروش badge ندهد.

| License | شرط صدور | اعتبار | کاربرد محصولی |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit Access | L1 report موفق | همان report | ورود به مسیر Bazar |
| Playbook Active | L2 Playbook ساخته شده | ۳۰ معامله بعدی یا ۴۵ روز | اجرای پروتکل بهبود |
| Cycle Verified | L3 با ۳۰ معامله جدید | تا چرخه بعدی | اثبات/رد بهبود |
| Strategy DNA Candidate | ۲ cycle یا history معتبر | ۹۰ روز | استخراج الگوها |
| Automation Ready | قوانین پایدار + shadow test | ۹۰ روز | اجازه ساخت Discipline Expert |
| Verified Trader Passport | Cycleها و risk score قابل دفاع | ۹۰ تا ۱۸۰ روز | status رسمی در Bazar |
| Capital Track Candidate | Passport معتبر + legal/consent | بازبینی دوره‌ای | ورود به مسیر سرمایه |

# ۱۳. قیمت‌گذاری جهانی پیشنهادی

قیمت‌ها در این سند قیمت نهایی نیستند؛ launch hypotheses هستند. باید با ۱۰ تا ۳۰ کاربر beta و willingness-to-pay تست شوند. با این حال، benchmark جهانی نشان می‌دهد بازار trading journal/analytics معمولاً around monthly subscription 20 تا 80 دلار دارد، و برای محصولات premium یا بسته‌های one-time فضای قیمت بالاتر وجود دارد.

| محصول | قیمت جهانی پیشنهادی | منطق |
| --- | --- | --- |
| First Beta Audit | Free یا $9 | جذب کاربر و دریافت feedback واقعی |
| Single Audit L1 | $19 | ارزان‌تر از اشتراک ماهانه رقبا، friction پایین |
| Audit + Playbook L1/L2 | $49 | اولین پرداخت جدی؛ خروجی عملی دارد |
| 30-Trade Review L3 | $29 per cycle | واحد پیشرفت مشخص و قابل فهم |
| Pro 3-Cycle Track | $149 | پکیج اصلی: audit، playbook، دو/سه review |
| Strategy DNA L4 | $199–299 | premium insight؛ فقط با داده کافی |
| Passport L6 | $99–199 صدور / $49–99 renewal | status معتبر، نه فروش badge |
| Full Growth Track | $399–499 | پکیج کامل تا statusهای بالاتر، بدون گروگان گرفتن کاربر |

اصل درآمدی L1 اعتماد می‌سازد. L2 اولین پول جدی را می‌سازد. L3 retention می‌سازد. L4/L5 ارزش premium می‌سازند. L6/L7 status و upside اکوسیستم می‌سازند.

قیمت ایران نباید تبدیل مستقیم دلار به ریال باشد. برای بازار ایران باید جداگانه بر اساس قدرت خرید، friction پرداخت، beta demand و positioning premium تست شود. عدد ریالی در این سند عمداً تعیین نشده، چون بدون تست فروش واقعی فقط تزیین spreadsheet است.

# ۱۴. معماری فنی و دیتابیس

| لایه | نیاز فنی |
| --- | --- |
| Auth / Access | email verification، one-time code hash، expiry، resend cooldown، duplicate email lock |
| Database | Supabase tables: users، reports، uploads، playbooks، cycles، licenses، consent، audit_events |
| Audit Engine | ماژول deterministic برای metrics، insights، permutation، evidence_status |
| Report Engine | HTML/Markdown/PDF-ready، report_id، source banner، debug JSON hidden |
| Playbook Engine | schema برای rules، next_cycle، success/failure criteria، limitations |
| Progress Engine | separate previous/new trades، adherence score، delta analysis، outlier check |
| License Engine | license issuance، expiration، renewal، status history |
| Agent Layer | tool-bound فقط بعد از core deterministic engines |

# ۱۵. Agent Architecture

Agent نباید قاضی باشد. قاضی موتور deterministic است. Agent فقط interface مکالمه‌ای، توضیح‌دهنده و mentor است. هر عدد باید از tool-result بیاید.

| اصل | قانون |
| --- | --- |
| No number invention | Agent حق ساخت عدد، score، p-value یا performance claim ندارد. |
| No live advice | هیچ buy/sell، قیمت، SL/TP، نماد جدید یا توصیه اجرایی ندارد. |
| Tool-bound | هر پاسخ باید به audit/playbook/progress/license tools متصل باشد. |
| Evidence-respecting | Observation را Finding معرفی نکند. sample کم را قطعی نکند. |
| Audit log | هر tool call و خروجی مهم باید قابل trace باشد. |

# ۱۶. Go / No-Go Gates

| Gate | Pass فقط اگر... | در صورت Fail |
| --- | --- | --- |
| Gate A: Private Beta Ready | email code واقعی، duplicate block، report بدون contradiction، equity curve، ۵ تستر report را بفهمند | P0 hardening ادامه پیدا کند |
| Gate B: L2 Ready | L1 stable و کاربران نیاز به action/playbook را confirm کنند | فقط L1 را polish کن |
| Gate C: L3 Ready | کاربران با ۳۰ معامله جدید برگردند و playbook قابل اجرا باشد | cycle tracking و UX اصلاح شود |
| Gate D: L4 Ready | چند cycle یا history کافی برای pattern تکرارشونده وجود داشته باشد | Data Collection Playbook ادامه یابد |
| Gate E: L5 Ready | rules machine-readable و shadow test ممکن باشد | فقط Playbook/Progress ارائه شود |
| Gate F: L6/L7 Ready | legal، consent، passport، privacy و score قابل audit آماده باشد | هیچ مسیر سرمایه public نشود |

# ۱۷. Sprint Plan از امروز

| Sprint | هدف | خروجی |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | L1 Beta Hardening | Supabase gate، transactional email، no code fallback، equity curve، score redesign |
| Sprint 2 | 10-User Private Beta | گزارش feedback، فهم report، مشکلات upload، willingness-to-pay |
| Sprint 3 | L2-Core بدون Agent | Playbook schema، rule prioritization، Next 30 Trades Protocol |
| Sprint 4 | L3-Core | Cycle tracking، progress review، adherence score |
| Sprint 5 | Agent Layer | tool-bound mentor با eval harness |
| Sprint 6 | L4/L5 Research | Strategy DNA schema، Discipline Expert prototype |
| Sprint 7 | L6/L7 Design | Passport، consent، capital readiness، legal review |

# ۱۸. KPIهای مرجع محصول

| مرحله | KPI اصلی | KPI کمکی |
| --- | --- | --- |
| L1 | Audit completion rate | upload failure rate، report clarity score، false positive rate |
| L2 | Playbook purchase/activation rate | rule comprehension، next-cycle commitment |
| L3 | Return with 30 trades rate | adherence score، progress classification |
| L4 | DNA candidate rate | pattern stability، metadata completeness |
| L5 | Shadow guard usefulness | rule violation reduction، user trust |
| L6 | Passport renewal rate | stability over time، consent opt-in |
| L7 | Capital track pass rate | drawdown breach rate، investor interest |

# ۱۹. Compliance و زبان محصول

• همه خروجی‌ها باید historical analysis باشند، نه financial advice.

• کلمه License باید با توضیح همراه باشد: Progress License, not financial license.

• Report باید بگوید Bazar سیگنال خرید/فروش ارائه نمی‌دهد.

• Capital Track بدون legal review، jurisdiction، contract، privacy و KYC/AML نباید public شود.

• در UI باید distinction بین finding، observation، data gap و inconclusive همیشه واضح باشد.

# ۲۰. Positioning نهایی

فارسی Bazar Audit ژورنال معاملاتی یا ابزار آموزش ستاپ نیست. Bazar یک موتور آدیت و بهبود استراتژی معاملاتی است که استیمنت واقعی تریدر را تحلیل می‌کند، ضعف‌های واقعی عملکرد را از نویز جدا می‌کند، گزارش قابل فهم می‌سازد، و مسیر بهبود قابل تست برای معاملات بعدی طراحی می‌کند.

English Bazar is not another trading journal. It is a statement-first strategy audit system that separates real performance leaks from statistical noise and turns trading history into a testable improvement plan.

# ۲۱. قانون نهایی حرکت

Bazar نباید با عجله تبدیل به ربات، سیگنال، آکادمی یا پراپ شود. مسیر مرجع محصول باید این باشد:

Diagnose → Repair → Test → Verify → Extract DNA → Assist execution → Certify readiness → Connect to capital

هر سطح فقط وقتی باز می‌شود که سطح قبل با داده، تست و تجربه کاربر پاس شده باشد. هر ۳۰ معامله یک cycle است. هر cycle یک status می‌سازد. هر status می‌تواند محصول، اعتماد و درآمد بسازد.

# پیوست A — منابع benchmark قیمت جهانی

این سند قیمت‌ها را به عنوان فرضیه تجاری پیشنهاد می‌کند. benchmarkهای زیر برای جهت‌دهی استفاده شده‌اند و قبل از launch باید دوباره چک شوند، چون pricing رقبا زنده و قابل تغییر است.

| رقیب/منبع | نکته benchmark |
| --- | --- |
| TradeZella pricing/help | مدل subscription با Essential و Pro در محدوده حدود ۲۹ تا ۴۹ دلار ماهانه؛ annual ارزان‌تر |
| TraderSync pricing | پلن‌های Pro/Premium/Elite در محدوده حدود ۲۹.۹۵ تا ۷۹.۹۵ دلار ماهانه |
| Edgewonk pricing | مدل annual با حدود ۱۶.۵۰ دلار ماهانه و ۱۹۷ دلار سالانه |
| TradesViz pricing | free Basic forever + paid Pro/Platinum؛ تأکید روی analytics گسترده و ارزش قیمتی |

# پیوست B — چک‌لیست P0 قبل از اشتراک‌گذاری عمومی لینک

• کد هرگز روی صفحه نمایش داده نشود، حتی در SMTP failure.

• email code hash + expiry + resend cooldown فعال باشد.

• email تکراری بعد از report موفق block شود.

• report source banner برای demo و user file درست باشد.

• debug JSON فقط برای developer باشد.

• equity curve و data quality score در report باشد.

• Observationها neutral باشند و Findingها severity رنگی بگیرند.

• ۱۰ تستر واقعی بتوانند report را بخوانند و بفهمند next action چیست.